更新日2025/07/22

作成者　加賀橙太

1.プロジェクト概要

| プロジェクト名 | BLEビーコン活用によるイベントシステム開発プロジェクト |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 開始日 | 2024/04/10 | 終了日 | 2024/12/13 |

2.初期費用

・BLEビーコン（kontakt.io製）	7,000円	500台	3,500,000円

設備費用合計：3,500,000円

3.開発コスト

人件費:

役職

プロジェクトマネージャ　4,000円/時 × 600時間 = 2,400,000円

プログラマ		　    3,750円/時 × 600時間×2人= 4,500,000円

デザイナ		       3,750円/時 × 600時間×3人 = 6,750,000円		総額　13,650,000円

4.運用コスト

電池交換コスト 約580円×500台＝約290,000円

巡回点検作業コスト 2名×約14,000円×年2回＝約56,000円

5.予備費用

リスク納期遅延、要件変更

予備費：開発コストの15％　2,624,400円

6.コスト合計

開発コスト合計：17,496,000円

総コスト　　　：20,120,400円